Nom du Projet : ..........

Avenant n° ...

au Marché n° ......

pour [Intitulé du Marché].

Entre

[Nom de l'Acheteur]

(L'Acheteur)

et

[Nom du Fournisseur]

(Le Fournisseur)

.........., ..........

[Lieu, date]

[Le texte entre crochets [ ] est d’usage  indicatif ; toutes les notes doivent être éliminées du texte final].

Avenant au Marché

Le présent Avenant n°.... (ci-après dénommé l'"Avenant") est conclu le ......... [jour du mois, année], entre ...... [nom et adresse de l'Acheteur] (ci-après dénommé l'"Acheteur"), et ......... [nom et adresse du Fournisseur] (ci-après dénommé le "Fournisseur"). L'Acheteur et le Fournisseur sont ci-après dénommés individuellement une "Partie" et collectivement les "Parties".

Les Parties ont décidé de modifier le Marché n° ...... en date du [jour/mois/année], relatif à ....... [intitulé du Marché], [tel que modifié précédemment le …, …, …] (ci-après dénommé "le Marché") conformément à la Clause [...] du Cahier des Clauses Administratives Générales afin de [préciser l'objet de la modification] .

Les dispositions modifiées [indiquer les Clauses de référence et les sections pertinentes du Marché de manière appropriée] sont dûment jointes [Veuillez vous référer aux exemples joints] à la présente.

Le présent Avenant fait partie intégrante du Marché. Tous les autres termes et conditions du Marché demeurent valides et continuent de lier les Parties.

Dans le présent Avenant, les mots et expressions en majuscules ont la même signification que celle qui leur est respectivement attribuée dans le Marché.

Le présent Avenant est susceptible d’être signé en plusieurs exemplaires, chacun d'entre eux étant considéré comme un accord original et l'ensemble constituant un seul et même accord. Les exemplaires du présent Avenant sont susceptibles d’être signés et remis par signature électronique (y compris en format de document portable) par l'une ou l'autre des Parties et la Partie destinataire peut se fier à la réception de la lettre ainsi signée et remise par voie électronique comme si l'original avait été reçu.

EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes ont fait signer le présent Avenant en leurs noms respectifs, en langue française, en deux exemplaires, le jour et l'année indiqués ci-dessus.

# Pour et au nom de [nom de l'Acheteur].

[Représentant autorisé de l'Acheteur - nom, titre et signature].

# Pour et au nom de [Nom du Fournisseur ou nom du groupement].

[Représentant autorisé du Fournisseur - nom et signature].

[Note : Dans le cas d'un groupement d’entreprises, tous les partenaires doivent signer ou seulement le chef de file, auquel cas la procuration pour signer au nom de tous les partenaires doit être jointe. ]

Pour et au nom de chacun des partenaires du Fournisseur [insérer le nom du groupement].

[Nom du chef de file]

[Représentant autorisé au nom du groupement].

[ajouter des blocs de signature pour chaque partenaire si tous signent].

- Informations générales

| a) Données du Marché |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Marché : |  |
| Fournisseur : |  |
| Date de signature du Marché : |  |
| Durée du Marché : |  |
| Date de fin du Marché : |  |
| Montant du Marché : |  |
| Progression physique (à la date du ........) : |  |
| État d'avancement financier (à la date du .......) : |  |
| b) La justification de l’Avenant au Marché proposé |  |
| c) Évaluation à la présente date de la performance du Fournisseur |  |
| d) Brève description et montants des Avenants précédents au Marché (le cas échéant) |  |
| e) Si l'on propose d'allonger le délai d'achèvement, expliquer si cela se fera ou non dans le cadre de la DLD initiale. |  |
| f) S'il ne s'agit pas de la première prolongation, le nombre de prolongations antérieures et la durée cumulée de ces prolongations. |  |

- Clauses Particulières du Marché modifiées

[Note : Veuillez vous référer à chaque clause du Marché à modifier. Voir les exemples ci-dessous :]

| Référence du Document contractuel | Clause initiale | Clause modifiée |
| --- | --- | --- |
| Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAG 1.1 (d) est ajouté comme suit | - | Le montant initial du Marché était .........alors que le Montant du Marché est révisé pour être ......... [indiquer le(s) montant(s) révisé(s) du Marché et sa (leurs) monnaie(s)] comme indiqué dans le Récapitulatif ci-dessous. |
| Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAG 13.1 | Les détails des Documents d'Expédition et autres documents à fournir par le Fournisseur sont [insérer les documents requis, tels que connaissement négociable, connaissement maritime non négociable, lettre de transport aérien, lettre de voiture ferroviaire, lettre de voiture routière, certificat d'assurance, certificat de garantie du fabricant ou du Fournisseur, certificat d'inspection émis par une agence d'inspection désignée, détails d'expédition de l'usine du Fournisseur, etc.] Les documents susmentionnés doivent être reçus par l'Acheteur avant l'arrivée des marchandises et, s'ils ne sont pas reçus, le Fournisseur sera responsable de toutes les dépenses qui en découlent. | La Livraison des Biens et l'achèvement des Services connexes seront conformes au Calendrier de Livraison et d'Achèvement ci-dessous. Les détails des Documents d'Expédition et autres documents à fournir par le Fournisseur sont [insérer les documents requis, tels que connaissement négociable, connaissement maritime non négociable, lettre de transport aérien, lettre de voiture ferroviaire, lettre de voiture routière, certificat d'assurance, certificat de garantie du fabricant ou du Fournisseur, certificat d'inspection émis par une agence d'inspection désignée, détails d'expédition de l'usine du Fournisseur, etc.] Les documents susmentionnés doivent être reçus par l'Acheteur avant l'arrivée des marchandises et, s'ils ne sont pas reçus, le Fournisseur sera responsable de toutes les dépenses qui en découlent. |
| Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAG 16.1 révisé comme suit |  |  |

- Bordereaux de Prix modifiés

Conformément à [ ] des Clauses Générales du Marché, [les Bordereaux de prix] sont modifiés comme suit en raison de ............ :

Bordereaux de prix [Veuillez utiliser le format du Marché et indiquer les informations demandées ci-dessous] :

| Description des Biens | Montant initial en [insérer la monnaie] | Montant révisé en [insérer la monnaie] |
| --- | --- | --- |
| Total Général |  |  |
| Modification du Montant du Marché (%) selon l'Avenant |  |  |
| Variation cumulée par rapport au Montant initial du Marché (%) |  |  |

- Spécifications modifiées

Cette rubrique sera remplie s'il y a une modification ou un changement dans les dessins, la conception, les spécifications techniques ou les Exigences de l’Acheteur.

- Calendrier de Livraison modifié

|  | Liste des Biens et Calendrier de Livraison |
| --- | --- |
| Article No. | Description des Biens | Quantité (Nb. d’unités) | Unité physique | Destination finale (site du projet) | Livraison (selon les Incoterms) Date |
|  |  |  |  |  | Date de livraison initiale (dans le Marché) | Date de livraison révisée [à fournir par le Fournisseur]. |
| [insérer le numéro d'article] | [insérer la description des Biens] | [insérer la quantité d'articles à fournir] | [insérer l'unité physique de la quantité] | [insérer le lieu de destination] | [insérer le nombre de jours indiqué dans le calendrier de livraison du Marché]. | [insérer le nombre révisé de jours suivant la date de prise d'effet du Marché]. |

ANNEXES DE L’AVENANT

| Numéro | Intitulé des documents justificatifs |
| --- | --- |
| 1 | Rapport de justification de l'avenant, y compris une analyse d’optimisation des ressources |
| 2 | Plan général de mise en œuvre, calendrier de livraison |
| 3 | Ordres de services modificatifs, etc. |
| 4 | Autres pièces justificatives |

INFORMATION POUR LA PREPARATION DE L’AVENANT

1. Lors de la préparation de l'Avenant, il est très important d'évaluer minutieusement les diverses implications et de les mettre en lien avec les dispositions pertinentes du Marché original à modifier.

2. Le présent modèle ne peut être utilisé que lorsque la procédure d'appel d'offres est basée sur le Dossier Type d'Appel d'Offres pour les Marchés de Biens de la BIsD.

3. Veuillez noter qu'en vertu de la Sous Clause 42.1 des IS du Dossier Type d'Appel d'Offres pour les Marchés de Biens de la BIsD, l'Acheteur a le droit de modifier les quantités au moment de l'attribution du Marché. Lors de l'attribution du Marché, l'Acheteur se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la quantité de Biens et de Services connexes initialement spécifiés dans la Section VII, Liste des Biens et services connexes, Calendrier de livraisons, Spécifications techniques et Plans, à condition que cela ne dépasse pas les pourcentages spécifiés dans les DPAO, et sans modification des prix unitaires ou des autres conditions de l'offre et du Dossier d'Appel d'Offres.

Par conséquent, les modifications de quantité ne sont possibles qu'avant le processus de signature du marché, conformément à la disposition susmentionnée.

4. Il est suggéré de décrire les éléments suivants, le cas échéant, dans le tableau fourni ci-dessus :

(i) les données du Marché ;

(ii) la situation physique et financière du Marché ;

(iii) la justification de l’avenant au Marché proposé;

(iv) l'évaluation à la date présente de la performance du Fournisseur;

(v) une brève description et les montants des avenants antérieurs du Marché (le cas échéant) ;

(vi) si l'on propose de prolonger le délai de livraison/réalisation, il faut expliquer s'il sera ou non compatible avec la Date Limite de Décaissement en vigueur (DLD);

(vii) s'il ne s'agit pas de la première prolongation, le nombre de prolongations antérieures et la durée cumulée de ces prolongations.

5. Le format d’avenant est utilisé, par exemple, dans les cas de:

- Modifications de l’étendue du marché ;

(a) les dessins, conceptions ou spécifications, lorsque les Biens à fournir dans le cadre du Marché doivent être spécifiquement fabriqués pour l'Acheteur ;

(b) le mode d'expédition ou d'emballage ;

(c) le lieu d’acheminement ; et

(d) les Services connexes que le Fournisseur doit fournir.

- Modification ou exemption de termes et conditions sans impact financier sur le montant initial du Marché ;

- Modification ou exemption de termes et conditions entrainant une diminution ou une augmentation du montant initial du Marché;

- Prolongation substantielle de la durée de réalisation du Marché; prolongation du délai stipulé pour l'exécution d'un Marché qui a une incidence sur le délai d'achèvement prévu du projet.

6. Les avenants au Marché comprennent, sans s'y limiter, les changements apportés au coût et au calendrier des paiements, ainsi qu’à toute autre disposition pertinente (par exemple, la durée du Marché, les responsabilités supplémentaires du Fournisseur, les clauses particulières, etc.

7. Suggestion générale à prendre en compte par l’OTL/PMS:

Demander et obtenir l’approbation de IED avant de fournir un avis de non objection à toute modification de marché (demandant de changer le nom commercial légal du Fournisseur) impliquant une entreprise ou un individu sanctionné afin de s'assurer que l’avenant au marché n'est pas considérée comme une tentative de contourner les sanctions.

8. L’éligibilité doit être vérifiée à nouveau par l'AE et la Banque.

# Footnotes

Le cas échéant, notez la date de tous les avenants antérieurs. Si le marché n'a pas été modifié précédemment, supprimer le texte entre crochets.

Clauses 33, 34 ou toute autre Clause pertinente.

Décrivez brièvement l'objet de l’avenant, par exemple "prolonger la date d'achèvement prévue". Si l'avenant porte sur plus d'une chose, énumérez les différentes raisons pour lesquelles le marché est modifié, par exemple "pour prolonger la date d'achèvement prévue et modifier le montant du marché, etc.

S'il y aura un changement dans les conditions de paiement.

Clause 33.1, 33.2 ou toute autre clause pertinente

Compléter avec "Ordre de Service No ..... "et/ou "modification du montant du marché en raison de l'augmentation de la somme provisionnelle pour la révision de prix".

Les modifications du montant du marché résultant de l'application du mécanisme de révision du prix spécifié dans le marché ne sont pas considérées comme des modifications du marché (si aucune modification des dispositions convenues en matière de révision du prix ou de la formule de révision du prix n'est proposée, et également dans le cas où la somme provisionnelle/les imprévus couvrent la révision du prix).

# Text boxes

Modèle

pour

Avenant aux Marchés d’Acquisition de Biens

Août 2021